## Slide 1: 美食天下
小组成员：彭伟，毕洪青，黎东东，杜天运，马晓芸

## Slide 2
软件功能结构图

## Slide 3
迭代1
第6周~第11周
1、需求规格说明书
2、系统设计文档
3、原型设计
4、系统开发要完成的任务
（1）Android端完成所有页面的实现和Activity的编写
（2）后台实现登录、注册模块，季节套餐、美食食谱模块
（3）数据库搭建并录入数据
迭代2
7.1~7.10
实现剩余功能：
（1）用户食谱上传、美食圈的实现
（2）后台实现发布审核和用户管理
（3）实现首页个性推荐功能
（4）欢迎界面、软件帮助
迭代3
7.11~7.14
1、系统测试与调优
2、系统界面进一步美化
项目总体规划

## Slide 4
彭伟
毕洪青
黎东东
杜天运
马晓芸
用户食谱上传，查看发布的菜谱（成发布和未成功发布）、美食圈的实现，找回密码Android端实现；
多线程图片下载优化
食谱上传、美食圈、用户该密码和头像后台Dao层和Service层实现，找回密码后台的实现（通过JMail发邮件）
欢迎界面，软件帮助，菜谱分享（如QQ、微信），用户更改密码、头像实现；Android界面美化
首页推荐算法研究、
功能实现；算法优化（更符合用户的喜好）
Web端的用户管理、发布审核实现、系统菜谱发布
小学期具体任务分工

## Slide 5: THANKS